**Jautājumi un atbildes cenu izpētē CI-2021-22**

**Nīcas lauku ambulances fizikālās medicīnas kabineta kosmētiskais remonts,**

**Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā**

2021.gada 9.jūnijā

***Jautājums:*** Kad jāuzsāk remontdarbi? Vai pastāv iespēja darbus uzsākt vēlāk?

***Atbilde:*** Noteikumi nosaka, ka līgumu paredzēts noslēgt 2021.gada 18.jūnijā un darbu izpildei paredzētas 30 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas. Ņemot vērā, ka izpildes termiņa laikā ir vairākas svētku dienas, tad līgumā ir iespējams veikt nelielas izmaiņas par izpildes termiņu.

Sagatavoja:

Nīcas ambulances vadītāja

I.Štāle

29415662