APSTIPRINĀTS

Nīcas novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē,

protokols Nr.1

2019.gada 11.jūlijā

IEPIRKUMS

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībai

**“Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca – Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2019/09

NOLIKUMS

Nīca, 2019

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

* 1. Iepirkuma identifikācijas numurs: NND/2019/09
  2. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums: | Nīcas novada dome |
| Juridiskā adrese: | Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pag., Nīcas novads, LV-3473 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000031531 |
| Tālruņa numurs : | 25449086 |
| Faksa numurs: | 63489502 |
| E-pasta adrese: | [dome@nica.lv](mailto:dome@kandava.lv) |
| Darba laiks: | Katru darba dienu: 8:30 – 12:00 un 12:30 - 17:00, izņemot pirmdienās līdz 18:00, piektdienās: līdz 16:00.  Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām. |
| Iepirkuma kontaktpersona: | Alise Šlisere – iepirkumu speciāliste, e-pasts: [iepirkumi@nica.lv](mailto:iepirkumi@nica.lv), tālr.25449086 |
| Tehniskās specifikācijas un objektu apskates kontaktpersona: | Aigars Veiss - Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, tālr.25622860 , [aigars.veiss@nica.lv](mailto:aigars.veiss@nica.lv) |

* 1. **Piegādātājs:** fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumus.
  2. **Pretendents:** piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.
  3. **Iepirkumu komisija**: Iepirkumu organizē ar Nīcas novada domes 2019. gada 3.jūnija rīkojumu Nr.2.1.5/79 par Nīcas novada domes iepirkuma komisiju (turpmāk - Komisija).
  4. **Piemērojamā iepirkuma metode:** Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9. pantā noteikto kārtību.
  5. **Līgumcena:** kopējā samaksa par līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
  6. *Iepirkums tiek veikts, Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Latvijas Lauku attīstības (LAP) programmas pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos", ietvaros.*
  7. Pasūtītājs patur tiesības neīstenot būvdarbus un autoruzraudzību, ja Pasūtītāja iesniegtais projekta pieteikums netiek apstiprināts ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursā.
  8. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
  9. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
  10. **Līguma izpildes vieta:** Nīcas novads.
  11. Iepirkumu procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums) un ir tā neatņemama Nolikuma sastāvdaļa:
      1. Pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums).
      2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums ).
      3. Informācija par iepriekšējo pieredzi (3.pielikums).
      4. Informācija par līguma izpildi (4.pielikums).
      5. Piesaistītā speciālista apliecinājums (5.pielikums).
      6. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājums (6.pielikums).
      7. Apakšuzņēmēja apliecinājums (7.pielikums).
      8. Lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme (8.pielikums).
      9. Veicamo darbu un tehniskā aprīkojuma saraksts (9.pielikums).
      10. Projektēšanas uzdevums (10.pielikums).
      11. Tehniskā specifikācija (11.pielikums).
      12. Apliecinājums par objekta apsekošanu (12.pielikums).
      13. Līguma projekts (13.pielikums).
  12. **Nolikuma saņemšana:**
      1. Pretendenti ar šā iepirkuma nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums, un visiem tajā ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē [**www.nica.lv**](http://www.nica.lv) sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi, kā arī Nīcas novada domē, 5. kabinetā darba laikā P*. 8.30-18.00; O.T.C. 8.30-17.00; Pk. 8.30-16.00, pārtraukums 12.00-12.30*.
      2. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Ja ieinteresētais Piegādātājs vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs pieprasa samaksu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940 „Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.
  13. **Papildus informācijas sniegšana:**
      1. Papildus informācijas sniegšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
      2. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma ([www.nica.lv](http://www.nica.lv) sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi). Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
      3. Ikvienā sarakstes dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
      4. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas vēlas saņemt atbildi uz jautājumu par iepirkuma dokumentiem vai skaidrojumu, jautājumi jāiesūta iepirkuma kontaktpersonai e-pastā [iepirkumi@nica.lv](mailto:iepirkumi@nica.lv).
      5. Vienlaicīgi ar atbilžu publicēšanu pasūtītāja mājas lapā internetā, iepirkumu komisija jautājumu iesniegušajam pretendentam atbildes sniedz arī, nosūtot informatīvu vēstuli uz attiecīgā pretendenta norādīto e-pastu.
  14. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
      1. Piedāvājumi, kas sagatavotiatbilstoši iepirkuma Nolikumam, iesniedzami Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473, 16. kabinetā (pie sekretāres) līdz **2019. gada 23. jūlijam, plkst.14:00.**
      2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, no pasūtītāja var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts un reģistrēts.
      3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
      4. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz 1.16.1. punktā noteiktā termiņa beigām.
      5. Jebkuri piedāvājumi, kurus pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
      6. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.14.5. punktā minētajā gadījumā.
      7. Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē Nīcas novada domē, pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
      8. Ja attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā, detalizēti norādot, kura informācija pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija un normatīvo aktu kas to nosaka. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  15. **Nepamatoti lētu piedāvājumu pārbaude:**
      1. Ja Komisija uzskata, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
      2. Komisija pēc Pretendenta rakstiska pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā.

### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

* 1. **Iepirkuma priekšmets:** Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (10.pielikums) un tehnisko specifikāciju (11.pielikums), turpmāk nolikumā saukti arī Darbi.
  2. **CPV klasifikatora kods**: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana) un 45200000-9 (Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi).
  3. Būvprojekta izstrāde un Būvdarbi veicami saskaņā ar Pasūtītāja izstrādāto projektēšanas uzdevumu (10.pielikums) un tehnisko specifikāciju (11.pielikums).
  4. **Līguma realizācija kārtās:**

1. kārta – Būvprojekta izstrāde;

2. kārta - Būvniecība un autoruzraudzība.

* 1. Projekts tiks īstenots ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Pasūtītājs patur tiesības atteikties realizēt finansējumu nesaņēmušos būvdarbus un autoruzraudzību.
  2. **Līguma izpildes kopējais termiņš:** 12 (divpadsmit) mēneši. Būvprojekta izstrādes, Būvdarbu izpildes un Autoruzraudzības termiņi saskaņā ar līguma projektu, nolikuma 13.pielikuma 3.8., 4.3. un 5.2.punktiem.
  3. Projektētājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas no pasūtītāja saņem topogrāfiskā uzmērījuma/situācijas plāna pamatni.

* 1. **Īpaši noteikumi līguma izpildei:**

2.8.1. Izpildītājs būvdarbus organizē un veic saskaņā ar darbu izpildes laika un naudas plūsmas grafiku, kas tiek iesniegts pirms Līgums slēgšanas un tiek pievienots Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

2.8.2. Būvdarbu laikā būvnieks īsteno un nodrošina radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus.

2.8.3. Izpildītājam jānodrošina, ka būvdarbu veikšanas laikā tiks pilnībā ievērotas higiēnas prasības, darba drošības un citi normatīvie dokumenti, kas regulē darbu veikšanu.

1. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

|  |  |
| --- | --- |
| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| * 1. Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu veikt būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. | 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums). 2. Finanšu piedāvājums (nolikuma 2.pielikums). 3. Lokālā tāme, kopsavilkuma tāme un koptāme, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (nolikuma 8. pielikums), papildus tāmes jāiesniedz arī xls vai xlsx formātā USB zibatmiņā vai CD. |
| * 1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus. | 1. Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>). 2. Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt attiecīgos darbus (projektēšana, būvdarbi, autoruzraudzība) Būvniecības informācijas sistēmā (<https://www.bis.gov.lv/>). 3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). |
| * 1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.gadā līdz iesniegšanas brīdim, 2018., 2017., 2016.) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz 3 (trīs) ceļa/ielas būvprojektu izstrādē, no kuriem vismaz 1 (viens) objekts ir līdzvērtīgs, t.i. izstrādāti ceļa/ielas būvniecības vai pārbūves būvprojekts vismaz 3 (trīs) km garumā. | 1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (nolikuma 3.pielikums), pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par līguma izpildi no minētā būvprojekta pasūtītāja. 2. Informācija par līguma izpildi (nolikuma 4.pielikums). 3. Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. |
| * 1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019.gadā līdz iesniegšanas brīdim, 2018., 2017., 2016., 2015., 2014) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz 3 (trīs) ceļa/ielas būvniecības vai pārbūves darbos, no kuriem vismaz 1 (viens) objekts ir līdzvērtīgs, t.i. ceļa/ielas būvniecība vai pārbūve vismaz 3 (trīs) km garumā. | 1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (nolikuma 3.pielikums), pievienojot vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par līguma izpildi no minētā būvprojekta pasūtītāja. 2. Informācija par līguma izpildi (nolikuma 4.pielikums). 3. Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists atbilstošā projektēšanas jomā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.gadā līdz iesniegšanas brīdim, 2018., 2017., 2016) ir vismaz 1 (viena) pieredze ceļu/ielas būvniecības vai pārbūves projektēšanā. | 1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (nolikuma 3.pielikums). 2. Informācija par līguma izpildi (nolikuma 4.pielikums). 3. Par atbildīgā speciālista norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā speciālista (atbilstošā projektēšanas jomā) pieredzi objektos. 4. Ja minētais speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums) par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam. 5. Komisija pārbauda speciālista tiesības veikt attiecīgos darbus (sertificēts ceļu projektēšanā) Būvniecības informācijas sistēmā (<https://www.bis.gov.lv/>). |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists būvdarbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2019.gadā līdz iesniegšanas brīdim, 2018., 2017., 2016) ir vismaz 2 (divas) pieredzes ceļu/ielas būvniecības vai pārbūves darbos ar minerālmateriālā seguma virskārtu. | 1. Informācija par iepriekšējo pieredzi (nolikuma 3.pielikums). 2. Informācija par līguma izpildi (nolikuma 4.pielikums). 3. Par atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektos. 4. Ja minētais būvdarbu vadītājs nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums) par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam. 5. Komisija pārbauda speciālista tiesības veikt attiecīgos darbus (ceļu būvdarbu rtvadīšana) Būvniecības informācijas sistēmā (<https://www.bis.gov.lv/>). |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.   Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu par sadarbību konkrētā līguma izpildē (nolikuma 6. pielikums), kurā norādīts, ka persona, uz kuras iespējām un resursiem pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.   Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (nolikuma 6. pielikums) par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |
| * 1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no piedāvātās līgumcenas. | 1. Informācija par līguma izpildi (nolikuma 4.pielikums). 2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 7.pielikums). |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | 1. Pretendentam pieejamās tehnikas vienību saraksts un veicamo darbu apraksts (nolikuma 9.pielikums), kurā obligāti jāietver informācija par seguma izbūvei nepieciešamajām tehnikas vienībām, t.i. grants, šķembu virskārtas ieklājējs, greideris, veltnis, ekskavators utml. 2. Ja tehnikas vienības tiek nomātas, Pretendentam jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka konkrētajam objektam darbu veikšanas laikā būs pieejama nepieciešamā tehnika. Komisija patur tiesības pieprasīt papildus informāciju par uzrādītajām tehnikas vienībām. |
| * 1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | 1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| * 1. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |

1. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI
2. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. piedāvājuma 1 (vienu) oriģinālu drukātā veidā;

4.1.2. piedāvājuma 1 (vienu) kopiju drukātā veidā;

4.1.3. uz elektroniskā datu nesēja (CD vai USB zibatmiņā) jāiesniedz tāmes (8.pielikums) xls vai xlsx formātā.

* 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam.
  2. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
  3. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienotajām veidlapām.
  4. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR), noapaļojot līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
  5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.[[1]](#footnote-1)
  6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam.
  7. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
  8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi.1
  9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
  10. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
  11. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
  12. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, kas adresēta:

**Nīcas novada domes Iepirkumu komisijai Iepirkumam**

**„Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde,**

**būvniecība un autoruzraudzība”**

**(Nr. NND/2019/09)**

**Pretendents: \_\_\_\_\_\_\_\_(*nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese, kontaktpersona, kontaktinformācija*)**

***ar norādi:***

**„Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei!”**

V. PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

* 1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.
  2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.
  3. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
  4. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
  5. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
  6. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
  7. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot pretendentu nosaukumus.
  8. Pasūtītājs var izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja konstatē, ka piedāvātā finanšu līgumcena ir lielāka nekā pasūtītāja finanšu iespējas.
  9. Pasūtītājs var izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi.
  10. Pasūtītājam, izvērtējot savas attiecīgā brīža finanšu iespējas, ir tiesības līgumu neslēgt, izbeidzot iepirkumu bez rezultāta.
  11. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai.
  12. Pasūtītājs pārbauda pretendentu (arī tā norādītos apakšuzņēmējus un personas uz kuru iespējām pretendents balstās), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (Sankciju likuma) 11.1 panta kārtībā.
  13. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai pasūtītāja paziņojumā par iepirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā neierodas slēgt līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar citu Pretendentu, kas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un kura finanšu piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais attiecīgajam iepirkumam.
  14. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pasūtītājs, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu.
  15. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs (3) triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu.
  16. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā ar dienu, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
  17. Pasūtītājs savā mājas lapā publicēs Iepirkuma Līguma vai tā grozījumu tekstu ne vēlāk kā (10) desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts būs pieejams Pasūtītāja mājas lapā visa Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
  18. Noslēgtie iepirkuma līgumi, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvās pieejamības informācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
  19. Piedāvājumu nodrošinājums un saistību izpildes nodrošinājums – netiek prasīts.
  20. Jebkuri noteikumi, tiesības, pienākumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek izskatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
  21. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Nolikumam pievienoto līguma projektu (13.pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot līgumu, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā ar līguma projekta nosacījumiem. Par līguma izpildes nosacījumiem, kas līguma projektā precīzi nav izteikti, Pasūtītājs un pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības, Tehnisko specifikāciju un pretendenta piedāvājumu. Šie nosacījumi nevar pasliktināt un apgrūtināt Pasūtītāja darbību.

**1.pielikums**

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

*(Nīcas novada domes Iepirkumu komisijai)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu[[2]](#footnote-2)1 | | | | | | |
| Nosaukums (vai vārds, uzvārds): | |  | | | | |
| Reģistrācijas numurs (vai personas kods): | |  | | | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | | | |
| Pasta adrese: | |  | | | | |
| Tālrunis: | |  | | Fakss: | |  |
| E-pasta adrese: | |  | | | | |
| Interneta vietne: | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Finanšu rekvizīti1 | | | | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | | | | |
| Bankas kods: |  | | | | | |
| Konta numurs: |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu1 | | | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | | | |
| Tālrunis: |  | | Fakss: | |  | |
| E-pasta adrese: |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[3]](#footnote-3)2 |
| Pretendents neatbilst |  |  |

Parakstot šo pieteikumu, apliecinām savu dalību un iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) iepirkumā **„Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”** (NND/2019/09).

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

* ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus un sniegt nepieciešamos pakalpojumus.;
* nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedz patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
* ir iepazinies un pilnībā piekrīt nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* cenā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, izņemot PVN;
* projektēšanas darbu izpildē tiks izmantotas licencētas datorprogrammas;
* tam ir pietiekamas profesionālās un tehniskās spējas (kvalificēts personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums) darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
* tam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;
* gadījumā, ja tiksim atzīti par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds),* tālrunis: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;*
* gadījumā, ja tiksim atzīti par iepirkuma uzvarētāju, kontaktpersona, ar kuru sazināties pirms līguma slēgšanas, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(amats, vārds, uzvārds),* tālrunis: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*;*
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Konkursā;
* visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
* šis piedāvājums ir spēkā \_\_\_\_\_\_\_\_ *(vismaz 6 (sešus))* mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

*(Piedāvājumu pašrocīgi paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona[[4]](#footnote-4)3)*

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

**2.pielikums**

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

finanšu piedāvājums

Iepazīstoties ar konkursa „Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (NND/2019/09) nolikumu un pielikumiem, mēs, parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam saskaņā ar procedūras nolikumu izpildīt nolikumā norādītos darbus par šādu kopējo cenu:

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Līgumcena | PVN 21% | Līgumsumma |
| Būvprojekta izstrāde, EUR |  |  |  |
| Autoruzraudzība, EUR |  |  |  |
| Būvdarbi, EUR |  |  |  |
| KOPĀ | \* |  |  |

\* Līgumcena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt nolikuma 2.6. punktā minētajos termiņos un nodrošināt *objektam 3 (trīs) gadu* garantijas laiku, pēc būvdarbu pieņemšanas (atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas).

Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka:

* iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam;
* tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā;
* projektēšanas darbu izmaksās jāparedz inženierizpētes darbu izmaksas, visu nepieciešamo būvdarbu projektu un rasējumu izstrāde un saskaņošana atbilstoši LR normatīvu prasībām;
* darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet;
* apliecinām, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā un ka būvniecības izmaksu kopsummā ir iekļauti visi materiālu, darbaspēka, mehānismu, būvgružu izvešanas, transporta izdevumi, darba devēja sociālais nodoklis, virsizdevumi, peļņa un citas izmaksas, kas nepieciešamas, lai darbus veiktu un kvalitatīvi pabeigtu;
* ja tiks konstatēta neatbilstība starp Finanšu piedāvājumā norādītajiem, projektētajiem un uzbūvētajiem apjomiem, apņemamies visu uzbūvēt par piedāvāto līgumcenu;
* esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma līguma projektam;
* ja izstrādājot būvprojektu, tiek fiksētas nesakritības starp būvprojekta tehniskajā specifikācijā veicamo darbu apjomiem un finanšu piedāvājumā norādītajiem, un veicamo darbu apjomi ir mazāki, iepirkuma līgumā norādītā līguma summa tiek samazināta un darbi tiek izslēgti no iepirkuma līguma un norādīti atbilstoši faktiskajai darbu izpildei. Bet gadījumā, ja veicamo darbu apjoms saskaņā ar izstrādāto būvprojektu palielinās, līguma summa paliek tāda kā norādīts iepirkuma līgumā un netiek mainīts finanšu piedāvājumā norādītais darbu apjoms.

Pielikumā:

1) Koptāme, Kopsavilkuma tāme un Lokālā tāme Nr.1-1;

2) Koptāme, Kopsavilkuma tāme un Lokālā tāme Nr.1-1 *xls* vai *xlsx* formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD vai USB).

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.3., 3.4., 3.5., un 3.6.punktā noteiktajam.)*

PIEREDZE BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.3. punktā noteiktajam.)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr. nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr. nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

PIEREDZE BŪVNIECĪBAS VAI PĀRBŪVES DARBOS

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.4. punktā noteiktajam.)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr. nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Objekta ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr. nr., e-pasts) |  |
| *Lai apliecinātu Pretendenta pieredzes atbilstību prasītajam, piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apstiprina būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.* | |

sertificēta speciālista ATBILSTOŠĀ PROJEKTĒŠANAS JOMĀ pieredze

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.5. punktā noteiktajam.)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | |
| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  |
| Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Par atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā.* | |

BŪVDARBU VADĪTĀJa – sertificēta speciālista ĒKU būvdarbu vadīšanā pieredze

*(Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.6. punktā noteiktajam.)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | |
| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  |
| Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Par atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | |
| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  |
| Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Par atbildīgā būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā.* | |

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs* | *Veicamo darbu apjoms %* | *Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN* | *Veicamo darbu raksturojums* |
|  |  |  |  |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma[[5]](#footnote-5)1

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

*(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs* | *Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[6]](#footnote-6)* | *Veicamo darbu apjoms %* | *Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN* | *Veicamo darbu raksturojums* |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno apliecinājumu (7. pielikums) par dalību līguma izpildē ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi.

personAS, kas atbildīgas par LĪGUMA IZPILDI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pienākumi līguma izpildē* | *Speciālista vārds, uzvārds* | *Sertifikāts (izdevējs, nr., derīguma termiņš)* | *Persona, kuru pārstāv\** |
| Sertificēts speciālists attiecīgajā projektēšanas jomā (t.sk. autoruzraugs) |  |  |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs – sertificēts speciālists būvdarbu vadīšanā |  |  |  |

\*Norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta resurss/darbinieks;

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks;

C persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

5.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Ar šo,

|  |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu vadītājs |  |
| Projektētājs/Autoruzraugs |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, atbilstošā sertifikāta numurs), **lai apliecinātu, ka mana kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām:**

1. apliecinu, ka esmu informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **„Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”** ID.Nr. NND/2019/09 ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt

|  |  |
| --- | --- |
| Būvdarbu vadītāja |  |
| Projektētāja/Autoruzrauga |  |

pienākumus saskaņā ar iepirkuma Nr. NND/2019/09 dokumentāciju un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem;

1. *(tikai būvdarbu vadītājam)* piekrītu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents kā būvkomersants Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēs mani kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(būvkomersanta nosaukums, reģ.nr.)* būvdarbu vadītāju.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **„Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”** Nr. NND/2019/09 ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: *(īss Pretendentam nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts);*
3. uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (saskaņā ar Nolikuma 3.7. punktu).[[7]](#footnote-7)1

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **„Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”** ID.Nr. NND/2019/09 ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: *(īss pakalpojumu apraksts*).

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

LOKĀLĀ TĀME, KOPSAVILKUMA TĀME UN KOPTĀME

( skatīt atsevišķā EXCEL failā 8.pielikums )

9.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

Veicamo darbu un TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veicamie darbi, saskaņā ar būvniecības prasību izpildi | Izmantojamās iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Izmantojamās iekārtas ražotājvalsts,  izgatavošanas gads | Izmantojamās iekārtas tehniskais stāvoklis | Izmantojamās iekārtas tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| <…> | <…> | <......> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <......> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <......> | <…> | <…> |

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

10.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

( skatīt atsevišķā failā 10.pielikums )

11.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

( skatīt atsevišķā failā 11.pielikums )

12.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOšanu

Objekts: Nīcas novada grantētais ceļa posms “Nīca – Mācītājmuiža”

Apsekošanas datums: 2019.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apsekošanas laiks: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepirkums: „Nīcas novada grantētā ceļa posma “Nīca-Mācītājmuiža” būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. NND/2019/09)

Pretendents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums | Reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese |
|  |  |  |

Pretendenta pārstāvis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats)

Pasūtītāja pārstāvis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieņemamais amats)

13.pielikums

Konkursa ID Nr. NND/2019/09 nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

( skatīt atsevišķā failā 13.pielikums )

1. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127> [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī informācija jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3 Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 “C” punkts attiecināms uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, tikai ja pretendents balstās uz šīs personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. [↑](#footnote-ref-7)