APSTIPRINĀTS

Nīcas novada domes

Iepirkumu komisijas sēdē,

protokols Nr.1

2021.gada 14. maijā

Atklāts konkurss

**„Nīcas sporta laukuma būvniecība”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14

NOLIKUMS

Nīca, 2021

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

* 1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums:  | Nīcas novada dome |
| Juridiskā adrese:  | Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 |
| Reģistrācijas numurs:  | 90000031531 |
| Tālruņa numurs : | 63469049 |
| Faksa numurs: | 63489502 |
| E-pasta adrese:  | dome@nica.lv |
| Darba laiks:  | Katru darba dienu: 8:30 – 12:00 un 12:30 - 17:00, izņemot pirmdienās līdz 18:00, piektdienās līdz 16:00.Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 (divām) stundām. |
| Iepirkuma kontaktpersona:  | Anda Liepa – iepirkumu speciāliste, e-pasts: iepirkumi@nica.lv, tālrunis 63452260 |
| Tehniskās specifikācijas kontaktpersona: | Ingars Kalējs – sporta centra vadītājs, e-pasts: ingars.kalejs@nica.lv, tālrunis 26174896 |

* 1. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (turpmāk tekstā - Konkurss), kas ir iepirkumu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā - PIL).
	2. Iepirkumu komisija: Iepirkumu organizē ar Nīcas novada domes 2021.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.2.1.5/110 par Nīcas novada domes iepirkuma komisiju (turpmāk - Komisija).
	3. Piegādātājs: Fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
	4. Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis atbilstoši noformētu piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
	5. Izpildītājs: Pretendents, ar kuru pasūtītājs noslēdzis līgumu.
	6. Iepirkuma priekšmets: Nīcas sporta laukuma būvniecība Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atbilstoši būvprojektam (9.pielikums ).
	7. **Iepirkums** veicams 3 kārtās, taču netiek dalīts daļās.
	8. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par visu apjomu.
	9. Līgumcena - kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
	10. Pretendents, nosakot līgumcenu, ņem vērā un iekļauj līgumcenā visas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas, visus iespējamos sadārdzinājumus un citas cenu izmaiņas. Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu izmaiņām.
	11. Iepirkuma nomenklatūras CPV galvenais kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), papildu CPV kodi: 45212200-8 (sporta objektu celtniecības darbi), 45236110-4 (seguma līdzināšana sporta laukumam), 45200000-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi), 45316100-6 (āra apgaismes ierīču uzstādīšana).
	12. Līguma izpildes laiks, vieta:
		1. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 30.decembrim (līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei).
		2. Līguma izpildes vieta: Skolas iela 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
		3. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Nolikumam pievienoto līguma projektu (10.pielikums) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot līgumu, var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem. Par līguma izpildes nosacījumiem, kas līguma projektā precīzi nav izteikti, Pasūtītājs un pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības, Būvprojektu, Finanšu piedāvājumu un pretendenta piedāvājuma Tāmes. Šie nosacījumi nevar pasliktināt un apgrūtināt Pasūtītāja darbību, ievērojot līguma projekta nosacījumus.
		4. Būvdarbi Objektā jāparedz līdz 2021.gada 30.novembrim un vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms līguma termiņa beigām jāsakārto un jāiesniedz pasūtītājam visa izpilddokumentācija.
	13. Iepirkumu procedūras dokumentu sastāvā ietilpst šis iepirkuma nolikums ar pielikumiem (turpmāk- Konkursa Nolikums):
		1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā veidlapa (1.pielikums);
		2. Finanšu piedāvājuma veidlapa (2.pielikums);
		3. Apliecinājums par pieredzi, veidlapa (3.pielikums);
		4. Informācija par līguma izpildi veidlapa (4.pielikums);
		5. Piesaistītā speciālista apliecinājums (5.pielikums);
		6. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (6.pielikums);
		7. Apakšuzņēmēja apliecinājums (7.pielikums);
		8. Tāmes (8.pielikums);
		9. Būvprojekts (9.pielikums);
		10. Līguma projekts (10.pielikums)
		11. Apliecinājums par objekta apsekošanu (11.pielikums);
		12. Pretendenta būvdarbu veikšanai paredzēto speciālistu (būvspeciālistu) saraksts (12.pielikums);
		13. Apliecinājums par būvspeciālistu pieredzi (13.pielikums).

* 1. Nolikuma saņemšana:
		1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Nīcas novada mājas lapā [www.nica.lv](http://www.nica.lv) sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi, EIS) e-konkursu apakšsistēmā, kā arī Nīcas novada domē, iepriekš par to vienojoties, 5. kabinetā darba laikā P. 8.30-18.00; O.T.C.8.30-17.00; Pk.8.30-16.00, pārtraukums 12.00-12.30.
		2. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami brīvi un bez maksas. Ja ieinteresētie pakalpojuma sniedzēji vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus. Pasūtītājs pieprasa samaksu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.940 „Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.
	2. **Papildus informācijas sniegšana:**
		1. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma ([www.nica.lv](http://www.nica.lv) sadaļā Pašvaldība > Iepirkumi > Publiskie iepirkumi), kā arī EIS e-konkursa apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>).
		2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
		3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu (5) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas (6) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		4. Komisija papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā šī Konkursa sadaļā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. Papildu informāciju pasūtītājs publicē savā mājaslapā, kur pieejams nolikums, un vienlaikus nosūta to piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.
		5. Par būvdarbu vietas apskati iepriekš vienoties ar Nīcas sporta centra vadītāju Ingaru Kalēju, e-pasts: ingars.kalejs@nica.lv, tālrunis 26174896.

## Nolikuma grozījumi:

## Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Konkursa dokumentos, Publisko iepirkumu likuma 35.panta 3. un 4.daļā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

## Pasūtītājs informāciju par grozījumiem konkursa nolikumā publicē Valsts elektroniskās informācijas sistēmā - [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

* 1. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:**
		1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā EIS) e-konkursu apakšsistēmā (<https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) ne vēlāk kā līdz 2021.gada 7. jūnijam plkst.10:00.
		2. Piedāvājums jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā un vienā variantā.
		3. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.
		4. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
	2. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks:
		1. Piedāvājumu atvēršana notiek Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
		2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
		3. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot tīmekļvietnē [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv) pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
	3. Piedāvājuma derīguma termiņš:
		1. Piedāvājumam jābūt spēkā t.i. saistošam Pretendentam (iesniedzējam) ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, skaitot no nolikuma 1.18.1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums – visu līgumsaistību izpildes laiku, skaitot no nolikuma 1.18.1. punktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendents piedāvājumam var noteikt ilgāku derīguma termiņu.
		2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 1.20.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tad pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo pasūtītājam.
	4. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai:
		1. Konkursam tiek pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas ir noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
		2. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (*EUR*), noapaļojot līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
		3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
		4. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
		5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.
		6. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
		7. Ja konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.
		8. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.
		9. Jebkuri noteikumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek izskatīti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem saistītajiem normatīvajiem aktiem.

### INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU/TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Iepirkuma priekšmets: Nīcas sporta laukuma būvniecība Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā pie Nīcas vidusskolas un Nīcas sporta halles, atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VCI” izstrādātajam būvprojektam “Nīcas sporta laukuma būvniecība” (9.pielikums).

### Iepirkuma priekšmets ir 3 (trīs) kārtās, taču netiek dalīts daļās:

* + 1. **Pirmā kārta -** pirms būvdarbu veikšanas paredzēts nocirst kokus, kuri traucē projekta realizācijai, norakt segu konstrukciju pamatiem neatbilstošās gruntis, kā arī ieguldīt aizsargcaurules uz esošajām kabeļu komunikācijām un rezerves caurules III kārtas apgaismojumam zem projektējamiem cietajiem ceļa segumiem. Skatīt rasējumus GP 1 “Ģenplāns”, GP 2 “Savietotais ārējo inženiertīklu plāns”.

Šīs kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt sporta laukumu un skrejceļu ar sintētiskajiem segumiem un lietuskanalizācijas un drenāžas sistēmām, uzstādīt aprīkojumu un labiekārtojuma elementus, skatīt rasējumu GP 1 “Ģenplāns, GP 2 “Savietotais ārējo inženiertīklu plāns”, TS 2 “Šķērsgriezums”, TS 3 “Vertikālais plāns”, TS 4 “Seguma plāns”, TS 5 “Labiekārtojuma plāns”, TS 6 “Sporta laukumu izmēri, nožogojums un marķējums” un attiecīgos pielikumus, kā arī LKT/DR un ELT daļu.

2.2.2. Otrā kārta - paredzēts izbūvēt stāvlaukumu ar cementbetona bruģa segumu un lietuskanalizāciju, ieguldīt rezerves caurules III kārtas apgaismojumam stāvlaukumā. Skatīt rasējumus GP 1 “Ģenplāns” GP 2 “Savietotais ārējo inženiertīklu plāns”, TS 2 “Šķērsgriezums”, TS 3 “Vertikālais plāns”, TS 4 “Seguma plāns”, TS 5 “Labiekārtojuma plāns”, un attiecīgos pielikumus, kā arī LKT/DR un ELT daļu.

2.2.3. Trešā kārta - paredzēts ierīkot apgaismojumu sporta laukumam, stāvvietai un teritorijai (balsti, gaismekļi, kabeļi, sadales u.c.). Skatīt rasējumus GP 2 “Ģenplāns” un GP 2 “Savietotais ārējo inženiertīklu plāns”, kā arī ELT daļu.

* 1. Iepirkuma **Pirmā kārta** un **Trešā kārta** tiek realizētas vienlaicīgi.

### Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2021.gada 30.novembrim.

* 1. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma apjomu gadījumā, ja izpildes gaitā izrādās, ka tam ir nepietiekami finanšu līdzekļi, secīgi izslēgt un attiecīgi neizbūvēt Otro kārtu, vai atteikties noslēgt iepirkuma līgumu. Ja Otrā kārta netiek realizēta, tad priekš Trešās kārtas šajā (Otrā) kārtā veicamajiem darbiem un to apjomiem Pretendents vienojas ar Pasūtītāju būvniecības laikā.
	2. Materiālu un iekārtu daudzums jāizmanto saskaņā ar Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu katrā kārtā.

Atbilstoši Pirmās kārtas Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkuma 26.punktam: \* *“Futbola laukuma sintētiskais segums, SBR tipa pildījums, zāles h=38mm Marķējums, baltā krāsā”* (2752,00 m2) **netiek iekļauts iepirkumā** (Tāmē – Lokālā tāme Nr.1 (1. CD I kārta) 43.pozīcija).

*Futbola laukuma sintētisko segumu iepērk Biedrības “Latvijas Futbola federācija” (turpmāk tekstā - LFF), par ko ar pasūtītāju tiks noslēgta atsevišķa vienošanās.*

* 1. Darbi tiek veikti saskaņā ar Darba apjoma kopsavilkumiem katrā kārtā.

Atbilstoši Pirmās kārtas Darba apjoma kopsavilkuma 43.punktam: \*\* *“Futbola laukuma sintētiskais segums, SBR tipa pildījums, zāles h=38mm. Marķējums baltā krāsā” (2752,00 m2)* netiek iekļauts iepirkumā, kas ir norādīts arī Lokālā tāmē Nr. 1 (1. CD I kārta) 43.pozīcijā.

*Futbola laukuma sintētisko segumu uzstādīs LFF, par ko ar pasūtītāju tiks noslēgta atsevišķa vienošanās.*

* 1. **Īpašie noteikumi būvniecības līguma izpildei:**
		1. Visas norādes dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu. Materiāliem, kurus paredzēts izmantot darbu izpildē jābūt atbilstības apliecinājumam, iesniedzot pasūtītājam atbilstību apliecinošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25. marta noteikumiem Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
		2. Piedāvājumā jāietver visi pēc Būvprojekta izpētes, Objekta apsekošanas, Informācijā par iepirkuma priekšmetu/tehniskajā specifikācijā un tāmēs norādītie darbu apjomi, kā arī ar būvdarbu veikšanu un to organizēšanu saistītie darbu apjomi. Pretendentam ir jāiekļauj izmaksu aprēķina virsizdevumos visas izmaksas, kas nepieciešamas būvlaukuma izveidei, funkcionēšanai, nožogojumam, objekta apsardzei, elektroenerģijas, ūdens un citu komunālo pakalpojumu izmaksu apmaksai, kā arī izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības nodrošināšanu objektā. Papildus izmaksas par papildmateriāliem vai papilddarbiem, kas nepieciešami būvniecības procesa nodrošināšanai, netiek atzītas. Šīs izmaksas jāiekļauj piedāvājumā. Ja darbi, kas ir nepieciešami kā sagatavošanas darbi kādu citu darbu izpildei un tāmes darbu apjoma sarakstā nav minēti kā atsevišķi darbi, tad būvuzņēmējam šādu darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītos izdevumus jāiekļauj darba apjoma sarakstā minēto darbu vienības cenās.
		3. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj paredzamais būvniecības izmaksu pieaugums. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
		4. Ja pretendentam, izskatot Būvprojektu un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, jautājumus nosūtot nolikumā noteiktā kārtībā.
		5. Pretendents ir atbildīgs par gaisa vadu, virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu un visu nepieciešamo atļauju un apstiprinājumu saņemšanu būvdarbu veikšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.
		6. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehniskās prasības. Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvji, lai precizētu tīklu atrašanās vietas dabā. Būvdarbu laikā ir jānodrošina esošo un izbūvējamo tīklu aizsardzība un nostiprināšana.
		7. Vismaz vienu nedēļu pirms attiecīgā būvdarbu posma darbu uzsākšanas jāveic iedzīvotāju informēšana par iespējamiem transporta kustības ierobežojumiem un būvdarbu izpildes termiņiem objekta būvniecības laikā.
		8. Būvdarbu laikā Piegādātājs īsteno un nodrošina radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus.
		9. Piegādātājam ir pienākums būvobjektu uzturēt tīrībā un kārtībā.
		10. Līdz katra mēneša piektajai darba dienai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar objekta būvuzraugu saskaņotu būvdarbu izpildes aktu par veikto darbu apjomu iepriekšējā darbu periodā.
		11. Piegādātāja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no attiecīgajām organizācijām, ja tas nepieciešams.
		12. Pēc 22:00 ierobežot darbus, kurus veicot rodas lieli trokšņi.
		13. No 2021.gada 1.septembra, pēc iespējas, līdz pulksten 15:30 ierobežot darbus, kurus veicot var traucēt Nīcas vidusskolas un Nīcas PII “Spārīte” darbību.
		14. Piegādātājam jāveic pasākumi, lai norobežotu nepiederošu personu iekļūšanu darba zonā un nodrošinātu (pēc iespējas) putekļu neizplatīšanos blakus pieguļošajās teritorijās.
		15. Piegādātājs ir atbildīgs par visām teritorijām būvdarbu laikā, kas tikušas jebkurā veidā izmantotas vai skartas, lai izpildītu darbu. Piegādātāja pienākums ir uzturēt teritoriju kārtībā visu būvdarbu izpildes laikā.
		16. Piegādātāja atbildība ir nodrošināt visu materiālu un iekārtu aizsardzību un
		uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Materiālu krautnes un tehnikas novietnes izmantošanai jāsaņem Pasūtītāja un attiecīgās zemes īpašnieka un/vai citu atbildīgo iestāžu rakstiska atļauja.
		17. Piegādātājam jānodrošina būvobjekta, materiālu krautnes un tehnikas novietnes atbilstoša apsardze, būvdarbu zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
		18. Piegādātājs ir atbildīgs par nožogojuma un visu citu būvniecības veikšanai nepieciešamo pagaidu konstrukciju uzstādīšanu, lai nodrošinātu blakus esošo teritoriju un ar būvniecību nesaistīto cilvēku un dzīvnieku drošību.
		19. Būvdarbu laikā vai veikto būvdarbu iespaidā nav pieļaujama zaudējumu
		radīšana blakus esošajiem īpašumiem!
		20. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
		21. Ja Piegādātājam rodas šaubas par drošu būvdarbu veikšanu Pasūtītāja zemes robežās, Piegādātāja pienākums ir rakstiski par to informēt Pasūtītāju par radušos situāciju un organizēt objekta apsekošanu, kurā jāpiedalās arī blakus esošā zemes gabala īpašniekam. Ja būvdarbu veikšanai ir nepieciešams šķērsot blakus esošus privātīpašumus, pirms būvdarbu veikšanas par to ir rakstiski jāinformē zemes īpašnieks un Pasūtītājs.
		22. Piegādātāja atbildība ir nodrošināt visu ar būvniecību tieši vai pastarpināti saistīto teritoriju tehniskā stāvokļa saglabāšanu tādā līmenī, kāds tas ir fiksēts pirms būvdarbu sākuma. Gadījumā, ja būvdarbu ietvaros radīti bojājumi kādam esošam īpašumam vai inženierkomunikācijai, Piegādātājam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un bojātā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Piegādātājam par saviem līdzekļiem jāveic visi bojātā īpašuma remontdarbi.
		23. Ja Piegādātājs nespēj savlaicīgi veikt remontdarbus un/vai remontdarbu dēļ nespēj atbilstoši līgumā atrunātajam termiņam izpildīt būvdarbus, Pasūtītājam ir tiesības, par to rakstiski informējot Piegādātāju, samazināt Piegādātājam pienākošos samaksu par summu, kas līdzvērtīgi nodarītajiem bojājumiem.
		24. Piedāvājumā paredzēt atgūstamo materiālu (ceļa zīmes, betona bruģis, brauktuves un ietvju betona apmales, aku vāki, frēzētais asfaltbetons u.c. materiāli) saudzīgu demontāžu, transportēšanu un novietošanu Pasūtītāja (vai tā pilnvarotās personas) norādītajā vietā.
		25. Piegādātājs ir atbildīgs par darba aizsardzību un darba drošību būvobjektā Līguma izpildes laikā, attiecīgi Būvuzņēmēja atbildība ir ievērot visus Latvijas Republikā esošos darba drošībai un darba aizsardzībai būvobjektā saistošos likumus, MK noteikumus un citus normatīvos aktus. Būvdarbi objektā jāveic un objekts jānodod ekspluatācijā atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
		26. Pēc būvdarbu pabeigšanas Piegādātājam, ierosinot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, jāiesniedz Pasūtītājam, atbilstoši MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām izpilddokumentācija.

Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Piegādātājam jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms līguma termiņa beigām.

Visa minētā dokumentācija jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros – viens Pasūtītājam, otrs – Piegādātājam), kā arī papildus jāsagatavo kopijas Nīcas novada Domes Būvvaldes arhīvam.

* 1. **Garantija:** Piegādātājs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešus pēc darbu pieņemšanas ekspluatācijā un novērš garantijas laikā radušos defektus (izņemot futbola laukuma sintētisko segumu un tā ieklāšanu).
	2. **Tāmju aizpildīšana.** Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiskai pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistīti izdevumi. Tāmēs norādītām summām jābūt noapaļotām līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.
	3. **Zaļā publiskā iepirkuma prasības apgaismojumam:** gaismas ķermeņos izmantojamas LED spuldzes.
1. **PRETENDENTU ATLASE, KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**
	1. Uz pretendentiem attiecina Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas pretendentu izslēgšanas noteikumus.
	2. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42. panta 1., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
	3. Iesniedzot konkursa Nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
	4. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārējās vienošanās, ja no dienas, kad Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no minētā līguma vai vispārīgās vienošanās līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 3 (trīs) gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā un publiska piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā nav pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. Pasūtītājs pirms Pretendenta izslēgšanas, izvērtē, cik būtisks ir bijis pārkāpums attiecīgā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē, kas bijis par pamatu pretendenta izslēgšanai, kā arī plānotā līguma neizpildes riskus.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamas dokuments[[1]](#footnote-1)** |
| * 1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamās piegādes un pakalpojumus.
 | * + 1. Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Elektronisko iepirkumu sistēmā <https://www.eis.gov.lv>
		2. Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedz komercdarbību vai nodokļu maksātāja reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.
		3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/personu grupa un nav izveidota personālsabiedrība, tad piegādātāju apvienība/personu grupa iesniedz visu piegādātāju apvienības/personu grupas dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei un kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums.
 |
| * 1. Pretendents ir būvkomersantu reģistrā reģistrēts komersants ar klasifikācijas klasi ne zemāku par 4.klasi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”
 | * + 1. Komisija par reģistrācijas faktu pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā (<https://www.bis.gov.lv/>).
		2. Lai apliecinātu nolikuma 3.6.punkta izpildi, Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz **pretendenta sagatavots apliecinājums** (*oriģināls*), ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, Pretendents vai tā piedāvājumā minētās personas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
 |
| * 1. Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
 | * + 1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (aizpildīts nolikuma 1.pielikums).
		2. Ja pielikumu paraksta pilnvarota persona, dokumentiem tiek pievienota Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu.
		3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība/ personu grupa un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā/personu grupā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
		4. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts
 |
| * 1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums bez PVN būvniecības jomā ņemot vērā iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtos pārskata gadus (sadalījumā pa gadiem), ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ir vismaz EUR 100 000,00. Ja Pretendenta darbības laiks ir īsāks nekā 3 (trīs) gadi un viņa kopējais finanšu apgrozījums kopš dibināšanas ir vismaz EUR 100 000,00, Pretendents atbilst Pasūtītāja vajadzībām.
 | Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu bez PVN par pēdējiem 3 noslēgtiem pārskata gadiem (atsevišķi par gadiem un kopējo) vai, ja darbības laiks kopš dibināšanas ir īsāks, par apgrozījumu periodā kopš dibināšanas. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība – izziņa par personu apvienībā vai personālsabiedrībā iekļauto darbinieku vidējo kopējo gada finanšu apgrozījumu bez PVN par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem. |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu par sadarbību konkrētā līguma izpildē (6.pielikums) vai vienošanos, kurā norādīts, ka persona, uz kuras iespējām un resursiem pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| * 1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā ir veicis vismaz vienu līdzvērtīgu\* būvdarbu un kura apjoms nav mazāks par piedāvāto līgumcenu.

Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam.*\*līdzvērtīgs – āra sporta laukuma būvniecība un/vai āra sporta laukuma pārbūve ne mazāk kā 2000 m2 platībā.* | * + 1. Pretendents iesniedz aizpildītu Apliecinājums par pieredzi (Pielikums Nr.3).
		2. Apliecinājumam pievieno vismaz 1 (vienu) pozitīvi atsauksmi par apliecinājumā norādītajiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) veiktajiem darbiem atbilstoši norādītajai prasībai vai cits ekvivalents kvalifikāciju apliecinošs dokuments.
		3. Pretendents pievieno aktu par norādītā objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darbu pabeigšanu atbilstoši būvniecību līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
		4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/personu grupa, tad Konkursa nolikuma 3.10.1.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par dalībnieku, kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.10.punktā noteikto prasību.
		5. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, tad Konkursa nolikuma 3.10.1. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par apakšuzņēmēju, kurš piesaistīts, lai izpildītu 3.10.punktā noteikto prasību. Papildus iesniedz apliecinājumu (nolikuma 6.pielikums un 7.pielikums) par nepieciešamo resursu nodošanu Piegādātāja rīcībā, lai pierādītu Pasūtītājam, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi konkrētā līguma izpildei.
 |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir reģistrēti būvspeciālisti ar prakses tiesībām:

1) ēku būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) vai īsākā periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir vismaz 1 pieredze kuras ietvaros veikti būvdarbi, kuru līgumsumma ir vismaz EUR 100 000,00;2) ceļu būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) vai īsākā periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir vismaz 1 pieredze kuras ietvaros veikti būvdarbi, kuru līgumsumma ir vismaz EUR 100 000,00;3) būvspeciālists ar prakses tiesībām elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā. | * + 1. Par būvdarbu vadītājiem norādītajiem pieredzes objektiem pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā, kā arī aizpilda nolikuma 13.pielikumu.
		2. Par atbildīgajiem speciālistiem pretendents aizpilda informāciju veidlapa Informācija par līguma izpildi (4.pielikums).
		3. Aizpildīta informācija Būvdarbu veikšanai paredzēto būvspeciālistu sarakstā (12. pielikums).
		4. Ja minētie būvdarbu vadītāji nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieki, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (5.pielikums) par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
		5. Ja minētais būvspeciālists elektromontāžas darbos nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu (5.pielikums) par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
		6. Komisija pārbauda speciālistu tiesība veikt attiecīgos darbus Būvniecības informācijas sistēmā. (<https://www.bis.gov.lv/>).
 |
| * 1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu par sadarbību konkrētā līguma izpildē (6.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. |
| * 1. Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai. Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (desmit procenti) no apjoma.
 | * + 1. Aizpildīta Informācija par līguma izpildi (3.pielikums).
		2. Aizpildīts apakšuzņēmēja apliecinājums (7.pielikums).
 |
| * 1. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
 | * + 1. Informācija par līguma izpildi (4.pielikums), kur pretendents norāda:
1. vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem);
2. iesaistītos speciālistus, to pienākumus un saistību ar pretendentu;
3. citus līguma izpildei nepieciešamos resursus.
 |
| * 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
 | Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar nolikumā noteikto tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ar Pretendentu tiks parakstīts līgums par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par konkrēto objektu vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par visu objektu apdrošināšanu. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises limits nav mazāks kā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktais apmērs. Apdrošināšanas līgumus Izpildītājs slēdz ar noteikumu saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai. |
| * 1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.5. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.Gadījumā, ja personu apvienība iegūst tiesības uz būvdarbu veikšanu, tā reģistrējas Būvkomersantu reģistrā (<https://www.bis.gov.lv/>). |

* 1. **Finanšu piedāvājums** aizpildāms saskaņā ar Nolikuma 2. pielikuma veidlapu. Finanšu piedāvājuma līgumcenā iekļaujamas visas Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā paredzēto materiālu un ar darbu apjomu izpildi saistītās izmaksas, t.sk. transporta izdevumi līdz piegādes vietai un izkraušanas izdevumi, darba algas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Piedāvājumā summas jāuzrāda *euro* (EUR) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
	2. **Būvdarbu tāmes** (Pielikums Nr.8):
		1. aizpildāmas pa izdevumu posteņiem saskaņā ar informācijā par iepirkuma priekšmetu/tehniskā specifikācijā un Būvprojektā minēto darbu apjomiem;
		2. tāmes sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;
		3. tāmes jāaizpilda .xls faila formātā, **tabulu šūnās ievadot naudas vienības ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju** (“*Round*”), skaitļus noapaļojot ar ne vairāk kā divām decimālzīmēm aiz komata, lai izvairītos no aritmētisko kļūdu pieļaušanas.
1. **EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS**
	1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski Eiropas Komisijas mājaslapā [espd.eis.gov.lv](http://espd.eis.gov.lv/). Papildus informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā <https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-eiropas-vienoto-iepirkuma-proceduras-dokumentu>.
	2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
	3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
2. **PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**
	1. ****Vispārīga informācija:****

### Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs, bez Pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes.

* + 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
		2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai.
		3. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
		4. Ja komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.
		5. Ja Pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
		6. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai komisija var pieaicināt ekspertu.
		7. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
		8. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
		9. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
	1. **Vērtēšanas kārtība:**

### Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

* + 1. Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, izslēgšanas noteikumi un to pārbaude tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem.
		2. Komisija pārbauda, vai saņemtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 51.pantā noteikto kārtību.
		3. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Iepirkumu komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā.
		4. Ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendents norāda to piedāvājumā. Ja pretendents tiek atzīts par tādu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pretendents iesniedz Publisko iepirkumu likuma 43.pantā norādīto informāciju, un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar šo 43.pantu.
		5. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (*trīs*) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.
	1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**
		1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ko nosaka ņemot vērā zemāko cenu.
		2. Komisija izvēlas uzvarētāju saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju tikai no piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu.
		3. Ja Komisija uzskata, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. pantu.Komisija pēc Pretendenta rakstiska pamatojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Pretendenta turpmāko dalību iepirkuma procedūrā.
		4. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kuram ir lielākais vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trijiem gadiem.
		5. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
	2. **Finanšu piedāvājuma pārbaude:**
		1. Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) sagatavo atbilstoši Tāmēm (8.pielikums), Būvprojektam (9.pielikums) un nolikuma 2.sadaļas prasībām Informāciju par iepirkuma priekšmetu/tehnisko specifikāciju.
		2. Ja pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst Būvprojektam (9.pielikums) un nolikuma 2.sadaļā norādītajām prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
		3. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda vai nav pieļautas aritmētiskās kļūdas.
		4. Ja iepirkuma komisija pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija veic labojumus pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
		5. Iepirkuma komisija rakstiski informē attiecīgo pretendentu par veikto aritmētisko kļūdu labojumu finanšu piedāvājumā.
		6. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā finanšu piedāvājumos, kuros ir veikts aritmētisko kļūdu labojums, iepirkuma komisija ņem vērā laboto finanšu piedāvājumu.
1. **LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA UN BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA**
	1. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam (šajā sadaļā tiek domāta līgumslēdzējpuse – Nīcas novada dome) līguma saistību izpildes garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma summas un par gatavību izmaksāt līguma saistību izpildes garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.
	2. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā visu būvdarbu izpildes termiņu un papildus 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas.
	3. Līguma saistību izpildes garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc noslēgtā iepirkuma līguma pilnīgas izpildes.
	4. Līguma saistību izpildes garantiju pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumā noteiktajos gadījumos.
	5. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo līguma saistību izpildes garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
	6. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienā ir jāiesniedz pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantija (oriģināls) no kredītiestādes vai apdrošinātāja, 5 % (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas un par gatavību izmaksāt būvdarbu garantijas laika garantijā noteikto summu pēc pirmā pasūtītāja rakstiska pieprasījuma.
	7. Būvdarbu garantijas laika garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no galīgā būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
	8. Būvdarbu garantijas laika garantijas oriģināls tiks atgriezts pēc garantijas laika notecējuma.
	9. Būvdarbu garantijas laika garantiju pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatēto būvdarbu defektus, trūkumus.
	10. Visas izmaksas par pretendenta iesniedzamo būvdarbu garantijas laika garantiju sedz pretendents par saviem līdzekļiem.
	11. Pretendenta šī nolikuma noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedzamajām līguma saistību izpildes garantijai un būvdarbu garantijas laika garantijai ir jāatbilst nolikuma prasībām.
2. **LĒMUMA PIEŅEMŠANA PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU**
	1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko cenu.
	2. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums> ) pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	3. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja veicot pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā ir konstatēts, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	4. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
	5. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kuram ir lielākais vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trijiem gadiem
	6. Pasūtītājs pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta kārtībā.
	7. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (*trīs*) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.
3. **LĪGUMA SLĒGŠANA**

## Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

## Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla – nepastāv tiesiskie šķēršļi – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem nosūtīts pretendentiem, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

* 1. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Starp atklāta konkursa uzvarētāju un Pasūtītāju tiks noslēgts Iepirkuma līgums atbilstoši Konkursa iepirkuma priekšmetam, Pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem paredzētajam finansējumam, uz tādiem noteikumiem, kādi noteikti pievienotajā līguma projektā (nolikuma 10.pielikums).

* 1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta pirmo daļu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai attiecīgu paziņojumu.

# KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

* 1. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi.
	2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas.
	3. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
	4. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
	5. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
	6. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā. Komisija par to nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja Komisija izdarījusi grozījumus konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
	7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem.
	8. Ja Pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 9.7. punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
	9. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
	10. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām konkursa norādītajā vietā un laikā, izņemot, ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā un EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
	11. Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

* 1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus.
	2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.
	3. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā desmit dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
	4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemtos lēmumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
	5. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

1.pielikums

 **Konkursa ID Nr. NND/2021/14 nolikumam**

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

Nīcas novada domes Iepirkumu komisijai

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, Latvija

No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr.)

Godātā komisija,

Parakstot šo pieteikumu, mēs apliecinām savu dalību un piekrītam atklātā Konkursa **„**Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14, Nolikuma, līguma projekta noteikumiem un apņemamies veikt darbus atbilstoši Būvprojekta prasībām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  |  | mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[2]](#footnote-2) |
| Pretendents neatbilst |  |  |

* 1. Mēs apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Konkursā, pildīt Konkursa nolikuma un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības atbilstoši Būvprojektam (nolikuma 9.pielikums).
	2. Mēs apliecinām, ka neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
	3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība/personu apvienība (*pretendents aizpilda, ja attiecas; ja neattiecas- dzēš):*

- personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģistrācijas Nr. juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- katras personas atbildības līmenis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* 1. Ja piesaista apakšuzņēmēju/us (*pretendents aizpilda, ja attiecas*; *ja neattiecas- dzēš),* uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībā:

- apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas Nr. juridiskā adrese), \_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (teikumu izmanto tik reizes cik nepieciešamas).*

* 1. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
	2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.
	3. Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam Konkursa nolikuma un līguma projekta nosacījumiem un apņemamies veikt būvdarbus atbilstoši Būvprojektam (nolikuma 9.pielikums).
	4. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar būvobjekta tehnisko stāvokli, būvprojektu, veicamo darbu apjomu un atzinis šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu būvdarbus un būvobjektu nodotu ekspluatācijā, un novērtējis visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus.
	5. Šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
	6. Būvnieka pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds uzvārds); tālr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Informācija par pretendentu un personu, kura pārstāv piegādātāju Konkursā:

Pretendenta nosaukums[[3]](#footnote-3):

Reģistrācijas numurs*:*

Juridiskā adrese:

Pasta adrese:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasta adrese:

Finanšu rekvizīti3

Bankas nosaukums:

Kods:

Konts:

Kontaktpersona3:

(vārds, uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis, e-pasta adrese)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, apakšuzņēmēja/ju dalību Iepirkumā un Līguma izpildē *(par apakšuzņēmēju pretendents aizpilda, ja attiecas, ja ne izdzēš),* noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām.

Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

2.pielikums

**Konkursa ID Nr. NND/2021/14 nolikumam**

finanšu piedāvājums

Iepazīstoties ar atklātā Konkursa „Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14, nolikumu un pielikumiem, tajā skaitā ar Būvprojektu (9. pielikums), mēs, parakstījuši šo dokumentu, piedāvājam saskaņā ar Konkursa nolikumu izpildīt nolikumā norādītos darbus par šādu kopējo cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Līgumcena | PVN 21% | Līgumsumma |
| 1.kārta, EUR |  |  |  |
| 2.kārta, EUR |  |  |  |
| 3.kārta, EUR |  |  |  |
| KOPĀ | \* |  |  |

\* Līgumcena, kas tiek vērtēta.

Apņemamies atklātā konkursā minētos darbus veikt nolikuma 1.13. punktā minētajos termiņos un nodrošināt objektam 60 *(sešdesmit)* mēnešus garantijas laiku pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Parakstot šo finanšu piedāvājumu, apliecinām, ka:

* iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam;
* tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā;
* mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti konkursa nolikumā minētā darba veikšanai;
* esam iepazinušies un piekrītam iepirkuma līguma projektam.

 Ar šo apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nodrošinājumu, kādu prasa Konkursa dokumenti, un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī Konkursa nolikumā un līguma projektā.

Pielikumā:

1. Koptāme.
2. Kopsavilkuma aprēķini (4 gab.).
3. Lokālās tāmes (7 gab.).

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

**3.pielikums**

**Konkursa ID Nr. NND/2021/14 nolikumam**

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

*(Aizpilda pēc nepieciešamības pats pretendents, piegādātāju apvienība/personu grupa, apakšuzņēmēji saskaņā ar nolikuma 3.10. apakšpunktu*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, kontaktpersona, tālrunis) | *Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no darbu vērtības bez PVN)* | Ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs (norādīt) | Objektā veiktie būvdarbi un veikto darbu īss raksturojums | Realizēto būvdarbu kopējais apjoms EUR bez PVN | Līguma izpildes laiks |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā:

1. Atsauksme no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Akts par objekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pieņemšanu ekspluatācijā (vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina darbu pabeigšanu atbilstoši būvniecību līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

4.pielikums

**Konkursa ID Nr. NND/2021/14 nolikumam**

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs* | *Veicamo darbu apjoms %* | *Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN* | *Veicamo darbu raksturojums* |
|  |  |  |  |

APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[4]](#footnote-4)

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

 *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs* | *Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[5]](#footnote-5)* | *Veicamo darbu apjoms %* | *Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN* | *Veicamo darbu raksturojums* |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno apliecinājumu (7. pielikums) par dalību līguma izpildē ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi.

personAS, kas atbildīgas par LĪGUMA IZPILDI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pienākumi līguma izpildē* | *Speciālista vārds, uzvārds* | *Sertifikāts (izdevējs, nr., derīguma termiņš)* | *Persona, kuru pārstāv\** |
| Atbildīgais (galvenais) būvdarbu vadītājs |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Ja pretendents norāda vairākas personas, tabulu drīkst papildināt ar tik rindām, cik nepieciešams*

\*Norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta resurss/darbinieks;

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks;

C persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

5.pielikums

**Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam**

PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Ar šo,

|  |  |
| --- | --- |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |
| Ceļu būvdarbu vadītājs |  |
| Būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, atbilstošā sertifikāta numurs), **lai apliecinātu, ka mana kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām:**

1. apliecinu, ka esmu informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētā atklātā konkursa **„**Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14**,** ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt ēku *būvdarbu vadītāja / ceļu būvdarba vadītāja / elektroietaišu izbūves darbu vadītāja* ***(neatbilstošo izdzēst)*** *pienākumus* saskaņā ar iepirkuma Nr. NND/2021/14 dokumentāciju un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem;
3. piekrītu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents kā būvkomersants Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēs mani kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(būvkomersanta nosaukums, reģ.nr.)* būvspeciālistu.

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.pielikums

**Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam**

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētā atklātā konkursa **„**Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14,ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: *(īss Pretendentam nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts);*
3. uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (saskaņā ar Nolikuma 3.9. punktu).[[6]](#footnote-6)

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.pielikums

**Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam**

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. (ja juridiska persona) vai vārds, uzvārds, personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona):*

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)* iesniegs piedāvājumu Nīcas novada domes (Reģ. Nr. 90000031531) organizētās iepirkuma procedūras **„**Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14**,** ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus pakalpojumus: *(īss pakalpojumu apraksts*).

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.pielikums Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam

TĀMES

(skatīt atsevišķā failā 8.pielikums)

9.pielikums Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam

BŪVPROJEKTS

(skatīt atsevišķā failā 9.pielikums)

10.pielikums Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

(skatīt atsevišķā failā 10.pielikums)

11.pielikums Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam

*Pretendenta objekta apsekošanas veidlapa*

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Nīcā,

2021.gada \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinām, ka saskaņā ar Nīcas novada domes izsludinātā iepirkuma „Nīcas sporta laukuma būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. NND/2021/14 prasībām esam veikuši objekta: sporta laukuma, Skolas ielā 14 , Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, apsekošanu dabā.

Pretendenta pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas objektā.

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

Nīcas novada domes atbildīgā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/paraksts, vārds, uzvārds, ieņemamais amats/

12.pielikums

**Konkursa Nr. NND/2021/14 nolikumam**

*Pretendenta speciālistu saraksts veidlapa*

PRETENDENTA BŪVDARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO SPECIĀLISTU *(būvspeciālistu)* SARAKSTS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Speciālista vārds un uzvārds | Sertificētā darbības joma | Sertifikāta Nr. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts\*: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Ar savu pašrocīgo parakstu Pretendents garantē šo speciālistu (būvspeciālistu) piesaisti būvniecības līguma izpildei

**13.pielikums**

**Konkursa ID Nr. NND/2021/14 nolikumam**

APLIECINĀJUMS PAR BŪVSPECIĀLISTU PIEREDZI

*(Aizpilda saskaņā ar nolikuma 3.11. apakšpunktu*)

1. **BŪVDARBU VADĪTĀJA – SERTIFICĒTA SPECIĀLISTA ĒKU BŪVDARBU VADĪŠANĀ PIEREDZE**

|  |  |
| --- | --- |
| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds  |  |
| Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā |  |
| Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  |
| Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Par būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā.* |

1. **BŪVDARBU VADĪTĀJA – SERTIFICĒTA SPECIĀLISTA CEĻU BŪVDARBU VADĪŠANĀ PIEREDZE**

|  |  |
| --- | --- |
| Sertificētā speciālista vārds, uzvārds  |  |
| Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums |  |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā |  |
| Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  |
| Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālr.nr., e-pasts) |  |
| *Par būvdarbu vadītāja norādīto pieredzes objektu pievieno dokumentu, kas apstiprina minētā būvdarbu vadītāja pieredzi objektā.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

1. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā konkursā. [↑](#footnote-ref-3)
4. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-5)
6. “C” punkts attiecināms uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, tikai ja pretendents balstās uz šīs personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. [↑](#footnote-ref-6)