Jautājums par : „Būvprojekta izstrāde: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, Skolas iela 1, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads” Nr.CI-2018-04.

* Noteikumu 2.3 punktā minēts, ka paredzamais līguma izpildes laiks  2018. gada 20. maijam.

* Vai šis ir BP izstrādes termiņš?

* Jo iesniegšanas termiņš ir 24.aprīlis un iespējamais līguma noslēgšanas laiks varētu būt 01.05, tās būtu nieka 20 dienas pilnīgai būvprojekta izstrādei?

Atbilde: Būvprojekta izstrādes termiņš ir 2018.gada 20.maijs.

 Būveksperta slēdzienā visi projektēšanas apjomi ir parādīti.

 Objektīvu iemeslu dēļ sarunu procedūras rezultātā ir iespēja būvprojekta izstrādes

 termiņu pagarināt.

Sagatavoja:

Komunālās pārvaldes vadītāja p.i. Aldis Čirkšis